PLANO DE TESTE DE INTRUSÃO

(Test Plan)

Banco Digital Grana Fácil

Pentest Web - Black Box

CONFIDENCIAL - INTERNAL USE ONLY

Período de Teste: 30/01/2026 a 13/02/2026

Versão: 1.0

# INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

| Título | Plano de Teste de Intrusão - Banco Digital Grana Fácil |
| --- | --- |
| Tipo de Teste | Pentest Web - Black Box |
| Versão | 1.0 |
| Data de Criação | 30/01/2026 |
| Preparado por | AulasHack Security Team |
| Aprovado por | João Silva - CISO |
| Classificação | CONFIDENCIAL |
| Status | Aprovado |

# SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

2. CONTATOS

2.1 Equipe de Pentest

2.2 Contatos do Cliente

3. ESCOPO DO TESTE

3.1 Objetivos

3.2 Alvos no Escopo

3.3 Fora do Escopo

4. TIPO E METODOLOGIA

4.1 Tipo de Teste: Black Box

4.2 Metodologia

5. CRONOGRAMA

6. LIMITAÇÕES E RESTRIÇÕES

6.1 Restrições de Horário

6.2 Atividades Proibidas

6.3 Limitações Técnicas

7. REGRAS DE ENGAJAMENTO

7.1 Comunicação

7.2 Procedimentos de Emergência

7.3 Confidencialidade

8. ENTREGÁVEIS

9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

10. APROVAÇÕES

# 1. INFORMAÇÕES DO PROJETO

## 1.1 Nome do Projeto

Teste de Intrusão da Aplicação Web do Banco Digital Grana Fácil

## 1.2 Cliente

Banco Digital Grana Fácil S.A.
CNPJ: 12.345.678/0001-90
Endereço: Av. Paulista, 1000 - São Paulo/SP
CEP: 01310-100

## 1.3 Empresa Executora

AulasHack Security Consulting
CNPJ: 98.765.432/0001-10
Endereço: Rua da Segurança, 500 - São Paulo/SP
CEP: 04567-890
Website: www.aulashack.com.br
Email: contato@aulashack.com.br

## 1.4 Propósito do Teste

Este teste de intrusão tem como objetivo avaliar a postura de segurança da aplicação web do Banco Digital Grana Fácil, identificando vulnerabilidades que possam ser exploradas por atacantes para comprometer a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas e dados.

O teste visa simular um ataque real por um atacante externo sem conhecimento prévio da aplicação (Black Box), permitindo ao banco identificar e corrigir falhas de segurança antes que sejam exploradas maliciosamente.

# 2. CONTATOS

## 2.1 Equipe de Pentest (AulasHack)

| Nome | Função | Email | Telefone |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Mendes | Lead Pentester | carlos.mendes@aulashack.com.br | (11) 98765-4321 |
| Ana Paula Silva | Senior Pentester | ana.silva@aulashack.com.br | (11) 98765-4322 |
| Roberto Santos | Pentester | roberto.santos@aulashack.com.br | (11) 98765-4323 |
| Mariana Costa | Project Manager | mariana.costa@aulashack.com.br | (11) 98765-4320 |

## 2.2 Contatos do Cliente (Banco Grana Fácil)

| Nome | Função | Email | Telefone |
| --- | --- | --- | --- |
| João Silva | CISO | joao.silva@granafacil.com.br | (11) 3000-1001 |
| Maria Oliveira | Gerente de Segurança | maria.oliveira@granafacil.com.br | (11) 3000-1002 |
| Pedro Ferreira | Coordenador de TI | pedro.ferreira@granafacil.com.br | (11) 3000-1003 |
| Luciana Souza | Desenvolvedora Líder | luciana.souza@granafacil.com.br | (11) 3000-1004 |

IMPORTANTE: Todos os contatos devem estar disponíveis durante o período de teste para questões urgentes, especialmente em caso de incidentes ou descoberta de vulnerabilidades críticas.

# 3. ESCOPO DO TESTE

## 3.1 Objetivos

Os objetivos deste teste de intrusão incluem:

Identificar vulnerabilidades de segurança na aplicação web

Avaliar a eficácia dos controles de autenticação e autorização

Testar a resistência da aplicação contra ataques de injeção (SQL, Command)

Verificar a implementação de melhores práticas de segurança web (OWASP Top 10)

Avaliar a proteção de dados sensíveis e credenciais

Identificar possíveis vetores de ataque para acesso não autorizado

Testar a resposta da aplicação a tentativas de exploração

Documentar todas as descobertas com evidências e recomendações de remediação

## 3.2 Alvos no Escopo

IMPORTANTE: Apenas os alvos listados abaixo estão autorizados para teste. Qualquer sistema fora desta lista NÃO deve ser testado.

| Componente | Detalhes |
| --- | --- |
| Ambiente | Ambiente de Homologação/Staging |
| URL Principal | http://192.168.1.100:5000 |
| URL Alternativa | http://staging.granafacil.internal:5000 |
| Tipo de Aplicação | Aplicação Web - Banking Portal |
| Tecnologia | Python/Flask, SQLite |
| Funcionalidades | Login, Reset de Senha, Suporte |
| Período de Teste | 30/01/2026 a 13/02/2026 |

Áreas específicas a serem testadas:

Mecanismo de autenticação (login)

Funcionalidade de recuperação de senha

Sistema de suporte técnico

Validação e sanitização de entradas

Controles de acesso e autorização

Armazenamento de dados sensíveis

Configurações de segurança do servidor

Headers de segurança HTTP

Páginas e diretórios ocultos

## 3.3 Fora do Escopo

CRÍTICO: Os seguintes alvos e atividades estão EXPRESSAMENTE PROIBIDOS e não devem ser testados sob nenhuma circunstância:

Ambiente de produção (www.granafacil.com.br)

Banco de dados de produção

Sistemas de terceiros integrados

Infraestrutura de rede interna (switches, roteadores, firewalls)

Servidores de email corporativo

Sistemas de backup

Qualquer sistema não explicitamente listado na seção 3.2

Testes físicos nas instalações do banco

Engenharia social contra funcionários

Ataques de negação de serviço (DoS/DDoS)

# 4. TIPO E METODOLOGIA

## 4.1 Tipo de Teste: Black Box

Este é um teste Black Box (caixa preta), onde a equipe de pentest não possui conhecimento prévio sobre a arquitetura interna, código-fonte ou configurações da aplicação. Esta abordagem simula um atacante externo real que tenta comprometer o sistema sem informações privilegiadas.

Características do teste Black Box:

Sem acesso ao código-fonte

Sem credenciais iniciais

Sem conhecimento da arquitetura interna

Sem informações sobre tecnologias utilizadas (será descoberto)

Perspectiva de um atacante externo

Foco em vulnerabilidades exploráveis externamente

## 4.2 Metodologia

O teste seguirá metodologias reconhecidas internacionalmente:

PTES (Penetration Testing Execution Standard):

Planejamento e Preparação

Reconhecimento e Descoberta (Information Gathering)

Análise de Vulnerabilidades (Vulnerability Assessment)

Exploração (Exploitation)

Pós-Exploração (Post-Exploitation)

Documentação e Relatório

Frameworks de referência:

OWASP Testing Guide v4.2

OWASP Top 10 2021

NIST SP 800-115 (Technical Guide to Information Security Testing)

CWE Top 25 Most Dangerous Software Weaknesses

PTES Technical Guidelines

## 4.3 Ferramentas Autorizadas

As seguintes categorias de ferramentas poderão ser utilizadas:

Scanners de vulnerabilidades web (Burp Suite, OWASP ZAP, Nikto)

Ferramentas de análise de rede (Nmap, Wireshark)

Ferramentas de fuzzing (Gobuster, Dirsearch, ffuf)

Ferramentas de exploração (SQLMap, Metasploit)

Scripts customizados em Python

Ferramentas de análise de tráfego

Decodificadores e analisadores (CyberChef)

Ferramentas de força bruta controlada (Hydra, com limitações)

# 5. CRONOGRAMA

O teste de intrusão será realizado durante um período de 14 dias úteis, distribuído nas seguintes fases:

| Fase | Atividades | Duração | Datas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kick-off | Reunião inicial, alinhamentos | 1 dia | 30/01 |
| 2. Reconhecimento | Descoberta, mapeamento | 2 dias | 31/01 - 01/02 |
| 3. Análise | Scanning, identificação | 2 dias | 02/02 - 03/02 |
| 4. Exploração | Testes de exploração | 4 dias | 04/02 - 07/02 |
| 5. Validação | Confirmação, reteste | 2 dias | 08/02 - 09/02 |
| 6. Documentação | Elaboração do relatório | 2 dias | 10/02 - 11/02 |
| 7. Apresentação | Reunião de encerramento | 1 dia | 12/02 |

Nota: O cronograma pode ser ajustado conforme necessário mediante acordo entre as partes. Atrasos causados por indisponibilidade do ambiente ou descoberta de vulnerabilidades críticas que requerem remediação imediata podem impactar o cronograma.

# 6. LIMITAÇÕES E RESTRIÇÕES

## 6.1 Restrições de Horário

IMPORTANTE - Horários de Teste Permitidos:

Para minimizar impactos no ambiente e evitar interferência com atividades de desenvolvimento e testes regulares, os seguintes horários foram estabelecidos:

| Período | Status |
| --- | --- |
| Segunda a Sexta: 10:00 - 17:00 | ✓ PERMITIDO (horário preferencial) |
| Segunda a Sexta: 08:00 - 10:00 | ✗ PROIBIDO (horário de pico) |
| Segunda a Sexta: 17:00 - 20:00 | ✗ PROIBIDO (horário de pico) |

Justificativa: Os horários de 08:00-10:00 e 17:00-20:00 são considerados horários de pico, onde a equipe de desenvolvimento está mais ativa e testes automatizados regulares são executados. Testes de pentest durante estes períodos podem causar confusão, falsos positivos em monitoramento e possíveis conflitos com atividades legítimas.

Exceções: Testes fora dos horários permitidos podem ser autorizados mediante aprovação prévia por escrito do CISO (João Silva) com pelo menos 24 horas de antecedência.

## 6.2 Atividades Proibidas

As seguintes atividades são ESTRITAMENTE PROIBIDAS:

✗ Ataques de Negação de Serviço (DoS/DDoS)

✗ Flooding ou sobrecarga intencional de recursos

✗ Modificação ou exclusão de dados em produção

✗ Testes em ambiente de produção

✗ Engenharia social contra funcionários

✗ Ataques físicos às instalações

✗ Phishing ou spear-phishing

✗ Exploração de vulnerabilidades zero-day sem aprovação prévia

✗ Instalação de backdoors permanentes

✗ Exfiltração de dados reais de clientes

✗ Testes automatizados agressivos durante horários de pico

✗ Compartilhamento de descobertas com terceiros

✗ Uso de ferramentas não aprovadas pelo cliente

## 6.3 Limitações Técnicas

As seguintes limitações técnicas devem ser observadas:

Taxa máxima de requisições: 100 req/segundo (para evitar DoS acidental)

Tamanho máximo de payload: 10MB

Threads simultâneos: Máximo de 10 threads em ferramentas automatizadas

Tentativas de força bruta: Máximo de 1000 tentativas por conta

Tempo máximo de exploit: 30 segundos por tentativa

Largura de banda: Uso moderado, sem saturar a rede

Armazenamento: Dados coletados devem ser armazenados criptografados

# 7. REGRAS DE ENGAJAMENTO

## 7.1 Comunicação

Canais de comunicação autorizados:

Email: contato@aulashack.com.br (comunicações formais)

Email urgente: urgent@aulashack.com.br (vulnerabilidades críticas)

Telefone: (11) 98765-4320 (emergências 24/7)

Slack: Canal #pentest-granafacil (comunicações rápidas)

Reuniões: Calls diárias às 09:00 e 18:00 (15 minutos)

Protocolo de Comunicação:

Updates diários ao final do dia com resumo das atividades

Notificação IMEDIATA de vulnerabilidades críticas (CVSS ≥ 9.0)

Notificação em até 4 horas de vulnerabilidades altas (CVSS 7.0-8.9)

Notificação em até 24 horas de vulnerabilidades médias

Todas as comunicações devem ser criptografadas (PGP ou S/MIME)

Nenhuma informação sensível por SMS ou chamadas não criptografadas

## 7.2 Procedimentos de Emergência

Em caso de EMERGÊNCIA (crash do sistema, dados corrompidos, etc.):

1. PARE IMEDIATAMENTE todos os testes

2. Documente o que estava sendo testado no momento

3. Notifique IMEDIATAMENTE o CISO (João Silva) via telefone: (11) 3000-1001

4. Envie email para: urgent@granafacil.com.br

5. Aguarde instruções antes de retomar testes

6. Preencha relatório de incidente em até 1 hora

Contatos de Emergência 24/7:

| Nome | Função | Telefone |
| --- | --- | --- |
| João Silva | CISO | (11) 3000-1001 |
| Maria Oliveira | Gerente de Segurança | (11) 3000-1002 |

## 7.3 Confidencialidade

Todas as informações obtidas durante o teste são estritamente confidenciais:

NDA (Non-Disclosure Agreement) assinado por todos os membros da equipe

Dados coletados armazenados em dispositivos criptografados

Acesso restrito apenas à equipe de pentest autorizada

Destruição segura de todos os dados ao final do projeto

Proibição de discussão pública das descobertas

Relatórios marcados como CONFIDENCIAL

Compartilhamento apenas com partes autorizadas

Retenção de dados por no máximo 90 dias após entrega do relatório

## 7.4 Regras de Evidência

Coleta e tratamento de evidências:

Screenshots devem incluir data/hora e URL completa

Comandos executados devem ser documentados com output completo

Payloads de exploração devem ser salvos para reprodução

Logs de ferramentas devem ser preservados

Evidências devem ser numeradas e referenciadas no relatório

Dados sensíveis em screenshots devem ser censurados

Backup de todas as evidências em local seguro

Chain of custody mantida para todas as evidências

# 8. ENTREGÁVEIS

Ao final do teste de intrusão, os seguintes entregáveis serão fornecidos:

| Entregável | Formato | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Relatório Executivo | PDF | D+3 dias |
| Relatório Técnico Completo | DOCX + PDF | D+5 dias |
| Evidências Técnicas | ZIP criptografado | D+5 dias |
| Apresentação | PPTX + PDF | D+5 dias |
| Reunião de Apresentação | Presencial/Online | D+7 dias |

Nota: D = Data de conclusão dos testes (último dia da fase de validação)

## 8.1 Conteúdo do Relatório

Sumário Executivo (para gestão)

Sumário Técnico

Metodologia utilizada

Escopo e limitações

Descobertas detalhadas (uma por vulnerabilidade)

Classificação de severidade (CVSS 3.1)

Evidências (screenshots, comandos, outputs)

Recomendações de remediação priorizadas

Referências técnicas (CWE, OWASP, CVE)

Plano de reteste sugerido

# 9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

O teste de intrusão será considerado bem-sucedido se os seguintes critérios forem atendidos:

✓ Todos os componentes no escopo foram testados adequadamente

✓ Metodologia PTES foi seguida em todas as fases

✓ Todas as vulnerabilidades identificadas foram documentadas

✓ Evidências suficientes foram coletadas para cada descoberta

✓ Classificação CVSS aplicada a todas as vulnerabilidades

✓ Recomendações de remediação fornecidas para cada descoberta

✓ Relatório entregue dentro do prazo estabelecido

✓ Apresentação realizada com stakeholders

✓ Nenhum dano foi causado ao ambiente

✓ Todas as regras de engajamento foram respeitadas

✓ Comunicação adequada mantida durante todo o processo

✓ Dados coletados foram tratados com confidencialidade

## 9.1 Indicadores de Qualidade

Taxa de falsos positivos < 5%

Reprodutibilidade das vulnerabilidades: 100%

Clareza das evidências: Alta

Aplicabilidade das recomendações: Alta

Satisfação do cliente: ≥ 4/5

Aderência ao cronograma: ± 2 dias

# 10. APROVAÇÕES

Este Plano de Teste foi revisado e aprovado pelas seguintes partes interessadas:

BANCO DIGITAL GRANA FÁCIL S.A.

__________________________________________________

João Silva

Chief Information Security Officer (CISO)

Data: 30/01/2026

AULASHACK SECURITY CONSULTING

__________________________________________________

Carlos Mendes

Lead Pentester

Data: 30/01/2026

__________________________________________________

Mariana Costa

Project Manager

Data: 30/01/2026

Nota: Este documento deve ser assinado por todas as partes antes do início dos testes. Qualquer alteração neste plano requer aprovação mútua por escrito.